CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM
  NGUỒN MỞ VÀ DỊCH VỤ FDS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        -------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP OPENCPS

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 11 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà VAPA, số 4, ngõ 2, đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Thành phần tham gia:

1. Công ty cổ phần phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS:

- Ông: Tạ Tuấn Anh - Phó giám đốc kỹ thuật
- Ông: Vũ Đăng Khoa – Trưởng nhóm phát triển
- Ông: Lê Tiến Dũng – Nhân viên
- Ông: Vũ Minh Cương – Nhân viên
- Bà: Trần Thị Hoa – Nhân viên
2. Công ty Iway:

Ông Trương Anh Tuấn – Tổng giám đốc

Mục đích cuộc họp:
Rà soát lại những chức năng đã làm được và chưa làm được, đưa ra kế hoạch chuẩn cho việc test và kế hoạch cho Code giai đoạn tiếp theo

Nội dung cuộc họp:

Ông Tạ Tuấn Anh – Giám đốc dự án đưa ra một số công việc cần làm như sau:

- Thiết kế 2 cổng:
+ Frontoffice
+ Backoffice
Ông Tuấn Anh và bà Hoa phụ trách đưa ra Sitemap cho hai phần cổng này.
- Ông Tuấn Anh phụ trách rà soát thống kê lại những gì chưa làm được và làm tài liệu kế hoạch dev sắp tới.
- Ông Tuấn Anh đưa ra quy trình cho đội Test:
Dev done → Testing → Test done → Release
Planning → Testing → Test done → Release → issuses
- Yêu cầu đội Dev thực hiện rà soát lại và hoàn thiện Unit test trong chiều ngày 11/04/216.
- Ngày 12/04/2016 Test thực hiện test lại và đưa issues lên github.
- Ông Khoa phụ trách Viết tóm tắt các bước deploy (Wiki).
- Tạo Master data:
+ Dữ liệu test cần lấy dữ liệu chuẩn để test
+ Ông Vũ Minh Cương tạo dữ liệu Master data

- Danh mục Tỉnh/huyện/xã / - Cơ quan/cán bộ / - Công dân / - Doanh nghiệp	1 ngày
- TTHC / - Biểu mẫu / - Quy trình	2-3 ngày

+ Ông Lê Phú Cường là người duyệt dữ liệu master data

Kết luận:
- Mốc trước ngày 20/04 cần hoàn thành bảng plan master data
- Dev trước khi dev done cần rà soát lại unit test
- Tất các các issues đẩy hết lên github

Biên bản kết thúc vào 11 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2016.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.
Biên bản này gồm 02 trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

      Người lập biên bản

   Trần Thị Hoa